## Slide 1
Github運用ルール

## Slide 2
1. ソフトウェア開発のスケジュール
開発者
開発リーダー
計画
単体テスト
テスター
機能開発
結合テスト
1/3
1/6
1/4
1/4
※”人月神話”の本を参照

## Slide 3
2.ドキュメント管理方法
差分が取れないドキュメント(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx,…)
はMasterブランチのみで修正する。
2. 差分が取れるドキュメント(.md等)は以下のスライドの運用方法に従う。

## Slide 4
3. Github運用プロセス: 機能開発時
開発者
開発リーダー
github
Issue作成、担当者アサイン
アサインされたIssueを対応するために、
ブランチを作成する
実装と単体テストを実施する。
対象ブランチに、
ソースコードをコミット、プッシュする
実装完了後、Pull Requestを作成する
レビューする
結果?
マージして、ブランチを削除する
OK
連絡して、
開発者が対応する
NG

## Slide 5
4. Github運用プロセス: テスト実施時
開発者
開発リーダー
github
不具合のIssue作成する
アサインされたIssueを対応するために、
ブランチを作成する
不具合を対応する
実装完了後、
テスターに連絡する
レビューする
結果?
マージして、ブランチを削除する
OK
連絡して、
開発者が対応する
NG
テスター
担当者アサインする
結果?
Pull Requestを作成する
OK
NG

## Slide 6
5.Pull Request時の注意
Conflictが発生する時に、開発者はConflictを解決してから、
Reviewerに依頼すること。